TÀI LIỆU ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL SPECIFICATIONS)

YOUR LOO

# Hệ thống Quản trị Dự án Nội bộ Tập trung (Unified Internal Project Management)

# AUTHOR: Tuấn Anh

# 00/00/0000

# Version 0.0.0

Table of Contents

Hệ thống Quản trị Dự án Nội bộ Tập trung (Unified Internal Project Management)	1

AUTHOR: Tuấn Anh	1

00/00/0000	1

Version 0.0.0	1

1	Giới thiệu	3

1.1	Mục đích	3

1.2	Tài liệu tham chiếu	3

1.3	Các từ và thuật ngữ viết tắt	3

2	Mô tả tổng quản	4

2.1	Bối cảnh sản phẩm (Product Context)	4

2.2	Đặc điểm người dùng (User Classes and Characteristics)	4

2.3	Tổng quan yêu cầu chức năng (Overview of Functional Requirements)	4

3	Các Yêu cầu (REQUIREMENTS)	5

3.1	Yêu cầu giao diện bên ngoài (External Interface Requirements)	5

3.1.1	Giao diện người dùng (User Interfaces)	5

3.1.2	Giao diện phần cứng (Hardware Interfaces)	5

3.2	Yêu cầu các chức năng (Functional Requirements)	6

3.2.1	Đặc tả các chứng năng	7

3.3	Performance Requirements	20

3.4	Security	21

# Giới thiệu

## Mục đích

Tài liệu Đặc tả Chức năng (FRS) này nhằm chi tiết hóa các yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành để xây dựng Hệ thống Quản trị Dự án Nội bộ Tập trung. Trong bối cảnh công ty đang mở rộng quy mô nhanh chóng, tài liệu này đóng vai trò là kim chỉ nam để chuyển đổi các nhu cầu kinh doanh thành giải pháp công nghệ cụ thể, nhằm:

- Hợp nhất dữ liệu và Xóa bỏ ốc đảo thông tin: Thay thế hoàn toàn các công cụ rời rạc (Spreadsheet, Email), thiết lập một "nguồn sự thật duy nhất" (Single Source of Truth) giúp thông tin dự án không còn bị phân mảnh giữa các bộ phận.

- Tối ưu hóa quy trình phối hợp: Cung cấp các không gian làm việc (Workspace) chuyên biệt, hỗ trợ liên kết thông tin đa hệ thống và kế thừa dữ liệu xuyên suốt vòng đời dự án.

- Nâng cao năng lực giám sát và thực thi: Phân rã mục tiêu thành các Milestone/Task chi tiết, tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực và cung cấp công cụ Dashboard thời gian thực để cấp quản lý kiểm soát tiến độ cũng như hiệu quả công việc của nhân sự một cách minh bạch.

## Tài liệu tham chiếu

Tài liệu tham chiếu từ BRD.docx

## Các từ và thuật ngữ viết tắt

# Mô tả tổng quản

## Bối cảnh sản phẩm (Product Context)

Hệ thống là một nền tảng Web-based đóng vai trò trung tâm điều phối công việc liên phòng ban (Sales, Marketing, Engineering), tích hợp dữ liệu từ CRM để tự động hóa quy trình quản trị dự án.

## Đặc điểm người dùng (User Classes and Characteristics)

- Admin: Quản trị hệ thống, thiết lập Workspace và danh mục dùng chung.

- Manager (Quản lý): Theo dõi tiến độ tổng thể, phê duyệt yêu cầu, điều phối nguồn lực.

- Member (Nhân viên): Thực thi task, cập nhật trạng thái, tương tác trực tiếp trên công việc.

- Director (Lãnh đạo): Theo dõi báo cáo Dashboard chiến lược và hiệu suất toàn công ty.

## Tổng quan yêu cầu chức năng (Overview of Functional Requirements)

Hệ thống xoay quanh 4 trụ cột chính:

- Trải nghiệm Excel-Hybrid: Nhập liệu nhanh, hỗ trợ phím tắt và sao chép/dán.

- Quản trị tập trung: Phân cấp dự án rõ ràng (Portfolio -> Project -> Task).

- Liên thông dữ liệu: Tự động hóa luồng thông tin giữa các phòng ban.

- Kỷ luật vận hành: Lưu vết tuyệt đối và quy trình phê duyệt chặt chẽ.

# Các Yêu cầu (REQUIREMENTS)

## Yêu cầu giao diện bên ngoài (External Interface Requirements)

### Giao diện người dùng (User Interfaces)

Hệ thống được thiết kế theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại, tối giản (Clean Design), ưu tiên không gian hiển thị dữ liệu và tốc độ phản hồi. Các thành phần giao diện chính bao gồm:

A. Bố cục tổng thể (Main Layout)

- Thanh điều hướng (Sidebar): Nằm bên trái, cho phép chuyển đổi nhanh giữa các Workspace (Sales, Marketing, Engineering), Dashboard cá nhân và danh sách dự án yêu thích.

- Khu vực hiển thị nội dung (Main Content): Chiếm 80% diện tích màn hình, linh hoạt thay đổi theo chế độ xem (View) được chọn.

- Thanh công cụ (Toolbar): Nằm phía trên khu vực nội dung, chứa các bộ lọc (Filter), thanh tìm kiếm, nút chuyển đổi View và nút Xuất/Nhập dữ liệu (Excel).

B. Các chế độ xem đa góc nhìn (Multi-View)

- Giao diện Kanban: Hiển thị công việc dưới dạng các thẻ (Cards) kéo-thả giữa các cột trạng thái. Thiết kế thẻ gọn gàng, hiển thị rõ người phụ trách và nhãn (Tag).

- Giao diện Gantt Chart: Trực quan hóa tiến độ theo trục thời gian. Cho phép kéo giãn các thanh tiến độ để cập nhật ngày bắt đầu/kết thúc và thiết lập các đường nối phụ thuộc (Dependency) giữa các Task.

- Giao diện Dashboard: Sử dụng các widget biểu đồ (biểu đồ tròn, biểu đồ cột, nhiệt kế tiến độ) để hiển thị báo cáo tổng thể cho cấp quản lý.

C. Khung tương tác chi tiết (Detail Sidebar/Modal)

- Khi chọn một Task cụ thể, một khung sidebar sẽ xuất hiện từ bên phải hiển thị:

- Mô tả chi tiết: Hỗ trợ định dạng văn bản (Rich Text).

- Luồng thảo luận: Khu vực chat tập trung với tính năng @mention để nhắc tên thành viên.

- Danh sách tệp đính kèm: Hiển thị theo danh sách với thông tin phiên bản (v1, v2...).

- Audit Log: Một tab riêng biệt hiển thị lịch sử thay đổi (Ai đã sửa gì, khi nào, lý do là gì).

D. Hệ thống thông báo (Notification Center)

- Biểu tượng chuông thông báo ở góc trên bên phải, hiển thị các cập nhật thời gian thực về: Task mới được giao, phản hồi trong thảo luận, hoặc các Milestone sắp đến hạn.

Lưu ý kỹ thuật: Giao diện phải đảm bảo tính Responsive (tương thích tốt với các kích thước màn hình khác nhau) và thời gian phản hồi khi chuyển đổi giữa các View không quá 1 giây để duy trì trải nghiệm liền mạch.

### Giao diện phần cứng (Hardware Interfaces)

- Hỗ trợ thiết bị: Hệ thống hoạt động trên các dòng PC, Laptop và thiết bị di động tiêu chuẩn.

- Yêu cầu hiển thị: Tối ưu hóa cho màn hình độ phân giải từ 1366x768 trở lên để đảm bảo hiển thị đầy đủ các cột trong Grid view.

- Cổng kết nối: Hỗ trợ xuất dữ liệu ra máy in qua cổng mạng (LAN) hoặc USB theo driver chuẩn của hệ điều hành.

## Yêu cầu các chức năng (Functional Requirements)

MODULE 1: QUẢN LÝ CẤU TRÚC & KHÔNG GIAN LÀM VIỆC (WORKSPACE)

Mục tiêu: Quy hoạch dữ liệu tập trung và xóa bỏ sự phân mảnh giữa các bộ phận.

- Quản lý Workspace: Tạo không gian riêng cho từng phòng ban (Sales, Marketing, Engineering...).

- Liên kết Workspace (Cross-linking): Cho phép một dự án xuất hiện hoặc tham chiếu dữ liệu ở nhiều Workspace khác nhau để phối hợp liên phòng ban.

- Quản lý Danh mục (Portfolio): Gom nhóm các dự án liên quan để theo dõi tổng thể nguồn lực cấp công ty.

- Template dự án: Khởi tạo nhanh dự án từ các mẫu có sẵn tùy theo đặc thù từng bộ phận.

MODULE 2: QUẢN LÝ CÔNG VIỆC CỐT LÕI (CORE TASK MANAGEMENT)

Mục tiêu: Thực thi chi tiết và theo dõi tiến độ chính xác.

- Quản lý Milestone (Mốc quan trọng): Thiết lập các điểm mấu chốt của dự án để kiểm soát lộ trình.

- Quản lý Task & Sub-task: Phân rã mục tiêu thành các đầu việc nhỏ nhất, giao người phụ trách (Assignee) và người theo dõi (Follower).

- Quản lý Phụ thuộc (Dependencies): Thiết lập mối quan hệ giữa các task (Ví dụ: Task B chỉ bắt đầu khi Task A xong).

- Tự động tính toán tiến độ: % hoàn thành dự án tự động nhảy dựa trên trọng số công việc của các Task con.

MODULE 3: ĐA DẠNG GÓC NHÌN (MULTI-VIEW VISUALIZATION)

Mục tiêu: Phù hợp với mọi thói quen làm việc.

- Grid View: Xem dạng bảng để nhập liệu và đối soát dữ liệu lớn.

- Kanban Board: Xem dạng thẻ kéo-thả để quản lý luồng quy trình.

- Gantt Chart: Xem sơ đồ tiến độ để quản lý lộ trình thời gian và đường găng (Critical Path).

- Calendar View: Xem lịch biểu công việc theo ngày/tuần/tháng.

MODULE 4: CỘNG TÁC & LIÊN THÔNG (COLLABORATION)

Mục tiêu: Tập trung luồng trao đổi, xóa bỏ Email/Zalo rời rạc.

- Thảo luận trên Task (Contextual Comment): Chat và phản hồi ngay tại đầu việc đang làm.

- Nhắc tên (@Mention): Gắn thẻ thành viên để gửi thông báo tức thời.

- Trung tâm thông báo (Notification Center): Cảnh báo task quá hạn, task mới được giao hoặc các yêu cầu phê duyệt.

MODULE 5: QUẢN TRỊ KỶ LUẬT & PHÊ DUYỆT (GOVERNANCE)

Mục tiêu: Đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

- Nhật ký lưu vết (Audit Log): Ghi lại lịch sử 100% các thay đổi (Ai sửa, sửa gì, khi nào). Dữ liệu này không thể xóa.

- Bắt buộc nhập lý do: Khi lùi Deadline hoặc thay đổi người phụ trách, hệ thống bắt buộc người dùng nhập lý do để lưu vào Log.

- Luồng phê duyệt (Approval Workflow): Phê duyệt hoàn thành Milestone hoặc phê duyệt yêu cầu thay đổi (Change Request).

MODULE 6: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & NHÂN SỰ (RESOURCE MANAGEMENT)

Mục tiêu: Tối ưu hóa năng suất nhân viên.

- Biểu đồ tải công việc (Workload Chart): Theo dõi ai đang quá tải, ai đang rảnh để điều phối lại.

- Quản lý Lịch làm việc & Ngày nghỉ: Thiết lập thời gian làm việc để hệ thống tính toán Deadline chính xác (trừ thứ 7, CN).

MODULE 7: BÁO CÁO & PHÂN TÍCH (REPORTING)

Mục tiêu: Cung cấp cái nhìn tổng thể cho lãnh đạo.

- Dashboard thời gian thực: Biểu đồ sức khỏe dự án, tỷ lệ task đúng hạn/trễ hạn.

- Báo cáo hiệu suất (KPI): Thống kê năng suất làm việc của từng cá nhân/phòng ban.

MODULE 8: TÍCH HỢP, LIÊN THÔNG & BẢO MẬT (SYSTEM & SECURITY)

- Tích hợp CRM/Hợp đồng: Liên thông lấy dữ liệu từ hệ thống khác để khởi tạo dự án.

- Đăng nhập một lần (SSO): Dùng tài khoản Email công ty để đăng nhập.

- Phân quyền vai trò (RBAC): Kiểm soát quyền xem/sửa đến từng trường dữ liệu (Field-level security).

### Đặc tả các chứng năng

MODULE 1: QUẢN LÝ CẤU TRÚC & KHÔNG GIAN LÀM VIỆC (WORKSPACE)

| FR-1 | Quản lý Không gian làm việc (Workspace Management) |
| --- | --- |
| Mục đích | Thiết lập các khu vực làm việc chuyên biệt cho từng bộ phận (Sales, Marketing, Engineering...) để quản lý dự án và nhân sự đặc thù. |
| Đầu vào | - Tên Workspace (Duy nhất). - Loại phòng ban/Bộ phận. - Người quản trị Workspace (Lead/Manager). - Danh sách thành viên ban đầu và vai trò (Admin, Member, Viewer). |
| Quy trình xử lý | 1. Hệ thống kiểm tra tính duy nhất của tên Workspace. 2. Khởi tạo môi trường dữ liệu riêng biệt (Isolated environment) cho Workspace đó. 3. Quy tắc nghiệp vụ: - Mặc định, dữ liệu trong Workspace "Engineering" sẽ không hiển thị ở "Sales" trừ khi có thiết lập liên kết (Cross-linking). - Mọi hành động tạo/xóa Workspace đều phải được lưu vào Audit Log của hệ thống (Người thực hiện, Thời gian). |
| Đầu ra | Workspace mới được hiển thị trên thanh điều hướng (Sidebar) của những người có quyền truy cập. |

| FR-2 | Liên kết dự án liên phòng ban (Cross-linking) |
| --- | --- |
| Mục đích | Xóa bỏ rào cản thông tin giữa các bộ phận bằng cách cho phép chia sẻ hoặc tham chiếu dự án giữa các Workspace. |
| Đầu vào | Lệnh "Share/Link" từ dự án nguồn, chọn Workspace đích, chọn mức độ chia sẻ (Toàn bộ dự án hay chỉ các Milestone cụ thể). |
| Quy trình xử lý | 1.Hệ thống tạo một bản sao tham chiếu (Reference copy) của dự án tại Workspace đích. 2.Đồng bộ thời gian thực: Bất kỳ cập nhật nào về tiến độ tại Workspace nguồn sẽ tự động phản ánh tại Workspace đích và ngược lại (tùy quyền hạn). 3.Quy tắc nghiệp vụ: Cho phép thiết lập "Kế thừa dữ liệu" – ví dụ: Thông tin yêu cầu khách hàng từ Sales sẽ tự động trở thành mô tả đầu vào (Input) cho dự án tại Engineering. |
| Đầu ra | Dự án xuất hiện đồng thời tại nhiều Workspace với nhãn "Shared/Linked". |

| FR-3 | Quản lý Danh mục (Portfolio Management) |
| --- | --- |
| Mục đích | Gom nhóm các dự án có chung mục tiêu chiến lược để lãnh đạo theo dõi tổng thể nguồn lực. |
| Đầu vào | Tên Portfolio, danh sách các dự án thành phần (có thể thuộc các Workspace khác nhau). |
| Quy trình xử lý | 1.Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ các dự án thành phần để tạo báo cáo Dashboard cấp cao. 2.Tính toán tổng tải trọng nhân sự (Resource Workload) trên toàn bộ Portfolio. 3.Quy tắc nghiệp vụ: Nếu một dự án trọng điểm trong Portfolio bị chậm tiến độ (Red status), hệ thống sẽ tự động đẩy cảnh báo lên cấp Dashboard của Giám đốc (Director). |
| Đầu ra | Màn hình Dashboard Portfolio hiển thị biểu đồ sức khỏe tổng thể và biểu đồ phân bổ nguồn lực. |

| FR-4 | Quản lý Template dự án (Project Templates) |
| --- | --- |
| Mục đích | Tăng tốc độ khởi tạo và chuẩn hóa quy trình làm việc theo đặc thù từng phòng ban. |
| Đầu vào | Lựa chọn Template mẫu (ví dụ: Template "Triển khai hợp đồng Sales", Template "Phát triển tính năng App"). |
| Quy trình xử lý | 1.Hệ thống sao chép cấu trúc Milestone, danh sách Task mẫu, các nhãn (Tag) và quy trình phê duyệt (Approval workflow) từ Template vào dự án mới. 2.Cho phép tùy chỉnh lại các mốc thời gian dựa trên ngày bắt đầu dự án thực tế. 3.Quy tắc nghiệp vụ: Chỉ Manager trở lên mới có quyền tạo hoặc chỉnh sửa "Template chuẩn" của phòng ban để đảm bảo tính kỷ luật. |
| Đầu ra | Một dự án mới với đầy đủ khung sườn công việc, người dùng chỉ việc điền thông tin chi tiết và Assign nhân sự. |

MODULE 2: QUẢN LÝ CÔNG VIỆC CỐT LÕI (CORE TASK MANAGEMENT)

| FR-5 | Quản lý Milestone (Mốc quan trọng) |
| --- | --- |
| Mục đích | Thiết lập các điểm kiểm soát (Checkpoints) quan trọng để đánh giá sức khỏe dự án theo từng giai đoạn. |
| Đầu vào | Tên Milestone, Ngày đến hạn (Due Date), Mô tả tiêu chí nghiệm thu, Người phê duyệt mốc. |
| Quy trình xử lý | 1.Hệ thống cho phép gắn các Task cụ thể vào một Milestone. 2.Quy tắc nghiệp vụ: - Milestone chỉ được đánh dấu là "Hoàn thành" khi tất cả các Task liên kết đã ở trạng thái "Done". - Nếu Milestone bị trễ hạn, hệ thống tự động đánh dấu "Critical" cho toàn bộ dự án trên Dashboard. |
| Đầu ra | Các điểm mốc hiển thị nổi bật trên Gantt Chart và danh sách tiến độ. |

| FR-6 | Quản lý Task & Sub-task |
| --- | --- |
| Mục đích | Phân rã dự án thành các đơn vị hành động nhỏ nhất để dễ dàng thực thi và kiểm soát trách nhiệm. |
| Đầu vào | Tên Task, Mô tả (Rich text), Người phụ trách (Assignee), Người theo dõi (Follower), Ngày bắt đầu/kết thúc, Mức độ ưu tiên. |
| Quy trình xử lý | 1.Cho phép tạo cấu trúc cây (Task mẹ - Task con) không giới hạn cấp độ (khuyến nghị tối đa 3 cấp). 2.Logic phân quyền: * Assignee: Có quyền cập nhật trạng thái, đính kèm file. - Follower: Chỉ có quyền xem và nhận thông báo khi có thay đổi/thảo luận. 3.Kỷ luật phần mềm: Mọi hành động khởi tạo và thay đổi Assignee đều được ghi vào Audit Log. |
| Đầu ra | Thẻ công việc xuất hiện trên Grid View và Kanban Board. |

| FR-7 | Quản lý Phụ thuộc (Dependencies) |
| --- | --- |
| Mục đích | Thiết lập mối quan hệ logic giữa các công việc để đảm bảo quy trình không bị chồng chéo. |
| Đầu vào | Chọn Task tiền đề (Predecessor), Task kế nhiệm (Successor), Loại quan hệ (FS - Kết thúc mới bắt đầu, SS - Cùng bắt đầu...). |
| Quy trình xử lý | 1.Hệ thống thiết lập đường nối giữa các Task trên Gantt Chart. 2.Cảnh báo thông minh: Nếu Task tiền đề bị lùi Deadline, hệ thống gửi thông báo cho Assignee của Task kế nhiệm về nguy cơ chậm trễ. 3.Ràng buộc: Không cho phép chuyển Task kế nhiệm sang "In Progress" nếu Task tiền đề bắt buộc (FS) chưa hoàn thành. |
| Đầu ra | Sơ đồ mối quan hệ giữa các task trực quan trên Gantt Chart. |

| FR-8 | Tự động tính toán tiến độ (Auto-Progress Calculation) |
| --- | --- |
| Mục đích | Đảm bảo báo cáo tiến độ luôn trung thực, loại bỏ việc nhập con số % "ảo" bằng tay. |
| Đầu vào | Trọng số (Weight) của từng Task (mặc định là bằng nhau nếu không thiết lập), Trạng thái hoàn thành của Sub-task. |
| Quy trình xử lý | 1.Hệ thống sử dụng công thức trung bình có trọng số để tính % hoàn thành. - Công thức: % Task mẹ = [Tổng (% Task con * Trọng số)] / [Tổng trọng số]. 2.Cập nhật thời gian thực: Ngay khi một Sub-task được xác nhận "Done", hệ thống lập tức tính toán lại tiến độ của Task mẹ, Milestone và Dự án tổng thể. |
| Đầu ra | Thanh tiến độ (Progress Bar) cập nhật tự động trên tất cả các giao diện xem. |

MODULE 3: ĐA DẠNG GÓC NHÌN (MULTI-VIEW VISUALIZATION)

| FR-9 | Chế độ xem Lưới (Grid View) |
| --- | --- |
| Mục đích | Phục vụ các tác vụ nhập liệu hàng loạt, đối soát dữ liệu quy mô lớn và quản lý chi tiết các trường thông tin. |
| Đầu vào | Lựa chọn các cột hiển thị (Custom Fields), bộ lọc (Filter), sắp xếp (Sort). |
| Quy trình xử lý | 1.Hệ thống hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng tính tương tự Spreadsheet. 2.Hành vi: - Cố định cột (Frozen Columns): Cho phép ghim các cột quan trọng (ví dụ: Tên Task) ở bên trái khi cuộn ngang. - Tính toán trực tiếp trên hàng (Row Calculation): Hiển thị tổng số task, tổng trọng số ở cuối bảng hoặc theo nhóm (Group by). 3.Đặc tả tương tác: Khi sửa dữ liệu tại một ô trong Grid, hệ thống tự động đồng bộ hóa giá trị đó sang các View khác (Kanban, Gantt). |
| Đầu ra | Bảng dữ liệu tập trung, hỗ trợ trích xuất (Export) sang Excel nhanh chóng. |

| FR-10 | Chế độ xem Bảng (Kanban Board) |
| --- | --- |
| Mục đích | Quản lý luồng quy trình (Workflow) và trạng thái công việc một cách trực quan, tối ưu cho việc làm việc nhóm hàng ngày. |
| Đầu vào | Lựa chọn trường thông tin để chia cột (mặc định là "Trạng thái"). |
| Quy trình xử lý | 1.Hệ thống hiển thị mỗi Task dưới dạng một thẻ (Card) thông tin. 2.Hành vi kéo-thả (Drag-and-drop): - Khi người dùng kéo thẻ từ cột này sang cột khác, hệ thống tự động cập nhật lại giá trị trạng thái của Task đó. - Nếu cấu hình "Quy trình bắt buộc", hệ thống sẽ chặn hành động kéo-thả nếu chưa thực hiện đủ điều kiện (ví dụ: Task chưa có người duyệt thì không được kéo sang "Done"). 3.Hành vi lọc: Cho phép lọc nhanh theo Assignee để xem khối lượng công việc hiện tại của từng người trên bảng. |
| Đầu ra | Giao diện thẻ công việc trực quan, giúp nhận diện nhanh các điểm "nút thắt cổ chai" trong quy trình. |

| FR-11 | Chế độ xem Bảng (Kanban Board) |
| --- | --- |
| Mục đích | Quản lý luồng quy trình (Workflow) và trạng thái công việc một cách trực quan, tối ưu cho việc làm việc nhóm hàng ngày. |
| Đầu vào | Lựa chọn trường thông tin để chia cột (mặc định là "Trạng thái"). |
| Quy trình xử lý | 1.Hệ thống hiển thị mỗi Task dưới dạng một thẻ (Card) thông tin. 2.Hành vi kéo-thả (Drag-and-drop): - Khi người dùng kéo thẻ từ cột này sang cột khác, hệ thống tự động cập nhật lại giá trị trạng thái của Task đó. - Nếu cấu hình "Quy trình bắt buộc", hệ thống sẽ chặn hành động kéo-thả nếu chưa thực hiện đủ điều kiện (ví dụ: Task chưa có người duyệt thì không được kéo sang "Done"). 3.Hành vi lọc: Cho phép lọc nhanh theo Assignee để xem khối lượng công việc hiện tại của từng người trên bảng. |
| Đầu ra | Giao diện thẻ công việc trực quan, giúp nhận diện nhanh các điểm "nút thắt cổ chai" trong quy trình. |

| FR-11 | Chế độ xem Sơ đồ tiến độ (Gantt Chart) |
| --- | --- |
| Mục đích | Quản lý lộ trình thời gian, theo dõi các mốc quan trọng (Milestone) và đường găng của dự án. |
| Đầu vào | Ngày bắt đầu/kết thúc của Task, các liên kết phụ thuộc (Dependencies). |
| Quy trình xử lý | 1.Hệ thống vẽ các thanh tiến độ (Bars) trên trục thời gian. 2.Tính toán Đường găng (Critical Path): Tự động phân tích và bôi đỏ các chuỗi Task có ảnh hưởng trực tiếp đến ngày kết thúc dự án. 3.Tương tác kéo giãn: Người dùng có thể kéo dài/thu ngắn thanh Bar để thay đổi Deadline trực tiếp; hệ thống tự động cập nhật lại ngày trong Database. 4.Cảnh báo xung đột: Nếu thay đổi thời gian dẫn đến vi phạm quy tắc phụ thuộc (FS, SS...), hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ trên đường nối. |
| Đầu ra | Sơ đồ lộ trình thời gian tổng thể giúp Manager điều phối nguồn lực. |

| FR-12 | Chế độ xem Lịch (Calendar View) |
| --- | --- |
| Mục đích | Quản lý thời hạn và lịch trình làm việc cá nhân hoặc nhóm theo chu kỳ ngày/tuần/tháng. |
| Đầu vào | Lựa chọn trường thời gian (Ngày bắt đầu hoặc Ngày kết thúc). |
| Quy trình xử lý | 1.Hệ thống phân bổ Task vào các ô ngày tương ứng. 2.Chế độ xem đa dạng: Cho phép chuyển đổi giữa xem theo Tháng (bao quát) và xem theo Tuần/Ngày (chi tiết giờ giấc). 3.Đồng bộ hóa: Cho phép click vào Task trên lịch để mở nhanh khung thảo luận/chi tiết task. |
| Đầu ra | Lịch biểu công việc giúp nhân viên chủ động sắp xếp thời gian thực hiện. |

MODULE 4: CỘNG TÁC & LIÊN THÔNG (COLLABORATION)

| FR-13 | Thảo luận trên Task (Contextual Comment) |
| --- | --- |
| Mục đích | Cung cấp khung hội thoại ngay trong chi tiết của từng Task/Milestone để nhân sự trao đổi về chuyên môn hoặc báo cáo nhanh. |
| Đầu vào | Văn bản (Rich text), Biểu tượng cảm xúc (Emoji), Tệp đính kèm, Hình ảnh. |
| Quy trình xử lý | 1.Hệ thống hiển thị luồng hội thoại theo thời gian thực (Real-time). 2.Tính năng đính kèm: Cho phép kéo-thả file trực tiếp vào khung chat. Các file này sẽ tự động được liệt kê trong tab "Tài liệu" của Task đó. 3.Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules): - Audit Trail: Mọi bình luận sau khi gửi sẽ không được phép xóa (để đảm bảo tính minh bạch), chỉ được phép chỉnh sửa trong vòng 5 phút (có hiển thị nhãn "Đã chỉnh sửa"). - Kế thừa: Các thảo luận tại Task con có thể được thiết lập để hiển thị tóm tắt tại Task mẹ nếu cần thiết. |
| Đầu ra | Luồng thảo luận tập trung, gắn liền với ID công việc. |

| FR-14 | Nhắc tên (@Mention) |
| --- | --- |
| Mục đích | Gắn thẻ trực tiếp thành viên vào cuộc hội thoại để thu hút sự chú ý và phân định trách nhiệm xử lý thông tin. |
| Đầu vào | Ký tự @ kèm theo tên hoặc email của thành viên trong Workspace. |
| Quy trình xử lý | 1.Gợi ý thông minh: Khi người dùng gõ @, hệ thống hiển thị danh sách thành viên liên quan (ưu tiên những người đang tham gia dự án đó). 2.Logic kích hoạt: Ngay khi bình luận chứa @mention được gửi, hệ thống xác định đối tượng được nhắc và kích hoạt lệnh gửi thông báo tức thời (Push Notification). 3.Đánh dấu ưu tiên: Các bình luận có nhắc tên người dùng sẽ được bôi đậm hoặc hiển thị biểu tượng đặc biệt trong danh sách thảo luận của người đó. |
| Đầu ra | Thông báo được gửi đến đúng đối tượng mục tiêu; thẻ tên người dùng hiển thị dưới dạng liên kết trong nội dung chat. |

| FR-15 | Trung tâm thông báo (Notification Center) |
| --- | --- |
| Mục đích | Nơi tập trung tất cả các cảnh báo và cập nhật quan trọng để người dùng không bị bỏ lỡ thông tin mà không cần kiểm tra từng dự án. |
| Đầu vào | Các sự kiện hệ thống (Task quá hạn, Task mới được giao, @Mention, Yêu cầu phê duyệt). |
| Quy trình xử lý | 1.Phân loại thông báo: Hệ thống chia thông báo thành các nhóm: Hành động cần làm (To-do), Thông tin cập nhật (Updates), và Hệ thống (System). 2.Deep Link: Khi người dùng click vào một thông báo, hệ thống phải dẫn trực tiếp người dùng đến màn hình chi tiết của Task/Milestone đó. 3.Logic cảnh báo quá hạn: Hệ thống tự động quét các Task có Due Date < Current Date và Status != Done để gửi cảnh báo định kỳ (ví dụ: 8h sáng hàng ngày). |
| Đầu ra | Biểu tượng chuông thông báo có số đếm (Badge count) và danh sách thông báo chi tiết. |

| FR-16 | Trung tâm thông báo (Notification Center) |
| --- | --- |
| Mục đích | Nơi tập trung tất cả các cảnh báo và cập nhật quan trọng để người dùng không bị bỏ lỡ thông tin mà không cần kiểm tra từng dự án. |
| Đầu vào | Các sự kiện hệ thống (Task quá hạn, Task mới được giao, @Mention, Yêu cầu phê duyệt). |
| Quy trình xử lý | 1.Phân loại thông báo: Hệ thống chia thông báo thành các nhóm: Hành động cần làm (To-do), Thông tin cập nhật (Updates), và Hệ thống (System). 2.Deep Link: Khi người dùng click vào một thông báo, hệ thống phải dẫn trực tiếp người dùng đến màn hình chi tiết của Task/Milestone đó. 3.Logic cảnh báo quá hạn: Hệ thống tự động quét các Task có Due Date < Current Date và Status != Done để gửi cảnh báo định kỳ (ví dụ: 8h sáng hàng ngày). |
| Đầu ra | Biểu tượng chuông thông báo có số đếm (Badge count) và danh sách thông báo chi tiết. |

MODULE 5: QUẢN TRỊ KỶ LUẬT & PHÊ DUYỆT

| FR-17 | Nhật ký lưu vết (Audit Log) |
| --- | --- |
| Mục đích | Tự động ghi lại lịch sử của tất cả các thay đổi dữ liệu trong hệ thống để phục vụ công tác đối soát và quản trị rủi ro. |
| Đầu vào | Mọi thao tác Thêm (Create), Sửa (Update), Xóa (Delete) từ người dùng hoặc hệ thống. |
| Quy trình xử lý | 1.Ghi nhận thông tin: Với mỗi thao tác, hệ thống tự động lưu trữ các trường dữ liệu: - User ID: Ai thực hiện. - Timestamp: Thời gian chính xác đến từng giây. - Action: Loại thao tác (Sửa tên task, thay đổi deadline, xóa file...). - Old Value: Giá trị cũ trước khi sửa. - New Value: Giá trị mới sau khi sửa. 2.Ràng buộc bảo mật (Hard Rule): * Dữ liệu Audit Log là chỉ đọc (Read-only). - Không một người dùng nào (kể cả Admin) có quyền xóa hoặc chỉnh sửa nội dung trong Nhật ký lưu vết. |
| Đầu ra | Tab "Lịch sử" (History) hiển thị chi tiết biến động trong từng Task hoặc Workspace. |

| FR-18 | Ràng buộc nhập lý do thay đổi (Forced Reason Entry) |
| --- | --- |
| Mục đích | Ngăn chặn việc thay đổi tùy tiện các kế hoạch đã chốt, bắt buộc nhân sự phải có giải trình khi điều chỉnh các thông số quan trọng. |
| Đầu vào | Hành động chỉnh sửa tại hai trường: Ngày hết hạn (Deadline) và Người phụ trách (Assignee). |
| Quy trình xử lý | 1.Kích hoạt (Trigger): Khi người dùng thay đổi giá trị và nhấn "Lưu" (hoặc nhấn Enter trong Grid view). 2.Yêu cầu giải trình: Hệ thống hiển thị một cửa sổ thông báo (Popup) bắt buộc: "Vui lòng nhập lý do cho thay đổi này". 3.Kiểm tra điều kiện: Nếu ô nhập lý do bỏ trống hoặc ngắn hơn 10 ký tự, nút "Xác nhận" sẽ bị vô hiệu hóa. 4.Lưu trữ: Lý do này được gắn trực tiếp vào bản ghi của Audit Log tương ứng. |
| Đầu ra | Dữ liệu thay đổi được chấp nhận kèm theo lý do giải trình trong lịch sử. |

| FR-19 | Luồng phê duyệt (Approval Workflow) |
| --- | --- |
| Mục đích | Chuẩn hóa quy trình nghiệm thu Milestone hoặc chấp thuận các yêu cầu thay đổi (Change Request) vượt ngoài thẩm quyền của nhân viên. |
| Đầu vào | Lệnh "Gửi phê duyệt" (Submit for Approval) từ nhân viên thực hiện. |
| Quy trình xử lý | 1.Chuyển trạng thái: Thực thể (Milestone/Task) chuyển từ trạng thái "In Progress" sang "Pending Approval". 2.Khóa dữ liệu: Trong khi chờ phê duyệt, các thông tin chính của thực thể đó sẽ bị khóa (Read-only) để đảm bảo tính nhất quán. 3.Thông báo cho cấp quản lý: Gửi thông báo tức thời (Notification/Email) đến người có thẩm quyền phê duyệt đã được cấu hình. 4.Ra quyết định: * Approve (Duyệt): Trạng thái chuyển sang "Completed". - Reject (Từ chối): Trạng thái chuyển ngược về "In Progress" kèm theo bình luận yêu cầu chỉnh sửa từ quản lý. |
| Đầu ra | Trạng thái thực tế của công việc được cập nhật; nhật ký phê duyệt được lưu lại. |

MODULE 6: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & NHÂN SỰ (RESOURCE MANAGEMENT)

| FR-20 | Biểu đồ tải công việc (Workload Chart) |
| --- | --- |
| Mục đích | Trực quan hóa khối lượng công việc của từng nhân sự dưới dạng biểu đồ nhiệt (Heatmap) hoặc biểu đồ cột theo trục thời gian. |
| Đầu vào | Trọng số Task (Weight/Hours), Assignee, Thời gian thực hiện (Start/End Date). |
| Quy trình xử lý | 1.Tính toán định mức (Capacity): Hệ thống mặc định mỗi nhân sự có 8 giờ làm việc/ngày (có thể cấu hình lại). 2.Tính toán tải trọng (Allocation): Hệ thống tổng hợp tất cả các Task mà nhân sự đó đang phụ trách trong một khoảng thời gian cụ thể. 3.Cảnh báo quá tải (Overload Detection): - Nếu tổng giờ làm việc trong ngày > 8h: Hiển thị màu đỏ (Quá tải). - Nếu tổng giờ làm việc từ 6h - 8h: Hiển thị màu xanh (Tối ưu). - Nếu tổng giờ làm việc < 4h: Hiển thị màu xám/vàng (Dưới năng suất). |
| Đầu ra | Biểu đồ Workload cho phép Manager kéo-thả để chuyển Task từ người đang quá tải sang người đang rảnh ngay trên giao diện biểu đồ. |

| FR-21 | Quản lý Lịch làm việc & Ngày nghỉ (Work Calendar & Leave Management) |
| --- | --- |
| Mục đích | Thiết lập khung thời gian làm việc chuẩn của công ty để làm căn cứ tính toán Deadline tự động một cách chính xác. |
| Đầu vào | Lịch làm việc tiêu chuẩn (ví dụ: Thứ 2 - Thứ 6), Danh sách ngày lễ (Public Holidays), Đơn xin nghỉ phép của cá nhân đã được duyệt. |
| Quy trình xử lý | 1.Loại trừ tự động (Date Exclusion): Khi người dùng thiết lập "Thời gian thực hiện" là 5 ngày cho một Task bắt đầu từ thứ 6, hệ thống sẽ tự động tính Deadline vào thứ 5 tuần kế tiếp (bỏ qua Thứ 7, Chủ nhật). 2.Tương tác với nghỉ phép: Nếu một nhân sự có lịch nghỉ phép đã duyệt, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo khi Manager giao Task cho người đó trong khoảng thời gian nghỉ. 3.Tự động lùi tiến độ: Nếu công ty cấu hình thêm một ngày nghỉ lễ đột xuất, hệ thống sẽ đưa ra gợi ý lùi Deadline cho tất cả các Task bị ảnh hưởng. |
| Đầu ra | Lịch làm việc hệ thống được áp dụng cho toàn bộ các phép tính toán thời gian trên Gantt Chart và Grid View. |

MODULE 7: BÁO CÁO & PHÂN TÍCH (REPORTING)

| FR-22 | Dashboard thời gian thực (Real-time Strategic Dashboard) |
| --- | --- |
| Mục đích | Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu từ tất cả các Workspace để hiển thị dưới dạng các biểu đồ trực quan, cho phép theo dõi tiến độ tổng thể mà không cần báo cáo thủ công. |
| Đầu vào | Trạng thái Task, Deadline, % hoàn thành từ tất cả các dự án hiện hành. |
| Quy trình xử lý | 1.Phân loại sức khỏe dự án (Project Health): Hệ thống tự động gắn nhãn dựa trên thuật toán: - On Track (Xanh): Đúng tiến độ, không có Task găng bị trễ. - At Risk (Vàng): Có Task bị chậm nhưng chưa ảnh hưởng đến Milestone chính. - Off Track (Đỏ): Milestone chính bị trễ hoặc có xung đột nghiêm trọng về nguồn lực. 2.Thống kê Task (Task Velocity): Tính toán tỷ lệ Task hoàn thành đúng hạn vs. Task bị trễ hạn theo biểu đồ tròn hoặc biểu đồ cột. 3.Tính năng Drill-down: Cho phép người dùng click vào một biểu đồ (ví dụ: vùng màu Đỏ) để truy xuất ngay lập tức danh sách các dự án hoặc Task đang gặp vấn đề. |
| Đầu ra | Màn hình Dashboard trung tâm với các Widget biểu đồ có thể tùy chỉnh vị trí. |

| FR-23 | Báo cáo hiệu suất nhân sự và phòng ban (KPI Reporting) |
| --- | --- |
| Mục đích | Đo lường năng suất làm việc một cách định lượng và minh bạch dựa trên dữ liệu thực thi đã được lưu vết. |
| Đầu vào | Nhật ký lưu vết (Audit Log), lịch sử trạng thái Task, số lượng Task được giao và hoàn thành. |
| Quy trình xử lý | 1.Tính toán chỉ số KPI: - Tỷ lệ đúng hạn (On-time Completion Rate): Số lượng Task hoàn thành đúng hạn / Tổng số Task đã đóng. - Khối lượng công việc (Throughput): Số lượng Task xử lý trong một đơn vị thời gian (tuần/tháng). - Chỉ số kỷ luật: Tần suất phải lùi Deadline và tính hợp lý của các lý do giải trình (được lấy từ Module 5). 2.So sánh liên phòng ban: Tổng hợp KPI trung bình của các Workspace (Sales vs. Engineering vs. Marketing) để lãnh đạo có cái nhìn công bằng về hiệu quả giữa các bộ phận. |
| Đầu ra | Bảng xếp hạng năng suất và báo cáo chi tiết cá nhân dưới dạng bảng (Grid) hoặc biểu đồ radar. |

MODULE 8: TÍCH HỢP, LIÊN THÔNG & BẢO MẬT (SYSTEM & SECURITY)

| FR-24 | Tích hợp CRM & Hệ thống Hợp đồng (CRM/Contract Integration) |
| --- | --- |
| Mục đích | Tự động hóa luồng dữ liệu từ giai đoạn bán hàng sang giai đoạn thực thi dự án, đảm bảo thông tin nhất quán và không sai lệch. |
| Đầu vào | Webhook hoặc tín hiệu API từ hệ thống CRM/Hợp đồng (ví dụ: khi hợp đồng chuyển trạng thái "Đã ký"). |
| Quy trình xử lý | 1.Tiếp nhận dữ liệu: Hệ thống nhận gói dữ liệu (JSON) chứa: Tên khách hàng, mã hợp đồng, giá trị, thời hạn cam kết, yêu cầu kỹ thuật đính kèm. 2.Khởi tạo tự động: Hệ thống tự động tạo dự án mới trong Workspace tương ứng (ví dụ: Workspace Triển khai). 3.Kế thừa thông tin: Toàn bộ file đính kèm từ CRM được tự động chuyển vào thư mục tài liệu của dự án mới. 4.Ràng buộc (Business Rule): Nếu mã dự án đã tồn tại hoặc dữ liệu thiếu các trường bắt buộc (như ngày kết thúc cam kết), hệ thống sẽ đẩy vào hàng đợi "Chờ xử lý" và báo lỗi cho Admin. |
| Đầu ra | Dự án mới xuất hiện trên hệ thống với đầy đủ bối cảnh từ bộ phận Sales mà không cần nhập liệu lại. |

| FR-25 | Đăng nhập một lần (Single Sign-On - SSO) |
| --- | --- |
| Mục đích | Cho phép nhân viên sử dụng duy nhất một tài khoản email công ty (Google Workspace hoặc Microsoft Azure AD) để truy cập hệ thống, tăng tính bảo mật và tiện dụng. |
| Đầu vào | Thông tin tài khoản email doanh nghiệp của người dùng qua giao thức OAuth2 hoặc SAML 2.0. |
| Quy trình xử lý | 1.Xác thực (Authentication): Khi người dùng nhấn "Đăng nhập bằng Email Công ty", hệ thống chuyển hướng đến trình xác thực của nhà cung cấp (Google/Microsoft). 2.Định danh (Identification): Sau khi xác thực thành công, nhà cung cấp gửi về một "Token". Hệ thống kiểm tra email này có trong danh sách nhân sự được cấp phép hay không. 3.Duy trì phiên: Hệ thống tạo phiên làm việc và tự động đồng bộ ảnh đại diện, tên hiển thị từ email công ty. |
| Đầu ra | Truy cập hệ thống thành công mà không cần tạo/nhớ thêm mật khẩu mới. |

| FR-26 | Phân quyền vai trò chi tiết (Role-Based Access Control - RBAC) |
| --- | --- |
| Mục đích | Kiểm soát quyền hạn truy cập và thao tác của người dùng đến từng cấp độ nhỏ nhất (trường dữ liệu), đảm bảo tính bảo mật nội bộ. |
| Đầu vào | Ma trận phân quyền (Role Matrix) do Admin thiết lập cho các vai trò: Admin, Manager, Member, Viewer. |
| Quy trình xử lý | 1.Phân quyền cấp Workspace/Project: Quyết định ai được vào xem dự án nào. 2.Bảo mật cấp trường dữ liệu (Field-level Security): - Ví dụ: Trong cùng một Task, bộ phận Kỹ thuật có thể sửa "Trạng thái", nhưng chỉ bộ phận Tài chính/Manager mới được thấy và sửa trường "Ngân sách/Chi phí". - Các trường nhạy cảm sẽ bị ẩn (Hidden) hoặc ở chế độ chỉ đọc (Read-only) dựa trên vai trò của người dùng. 3.Ràng buộc (Logic): Quyền của User được kế thừa từ Workspace nhưng có thể được ghi đè (Override) tại từng dự án cụ thể nếu được Manager cấp phép. |
| Đầu ra | Giao diện người dùng tự động ẩn/hiện các nút bấm và trường dữ liệu tương ứng với quyền hạn được cấp. |

## Performance Requirements

Thời gian phản hồi (Response Time)

- Để duy trì trải nghiệm "nhập liệu tốc độ cao", hệ thống phải đạt được các chỉ số sau:

- Thao tác Grid View: Thời gian từ khi người dùng nhấn Enter hoặc Tab để lưu một ô dữ liệu đến khi hệ thống xác nhận thành công phải < 200ms (tạo cảm giác như đang thao tác offline).

- Tải trang (Page Load): Thời gian tải danh sách 500 Task đầu tiên trong một Workspace không được quá 2 giây.

- Chuyển đổi View: Việc chuyển đổi giữa Grid, Kanban và Gantt Chart phải diễn ra trong vòng < 1 giây.

- Truy xuất báo cáo: Các biểu đồ Dashboard và báo cáo KPI tổng hợp phải được hiển thị đầy đủ trong vòng < 3 giây.

Khả năng chịu tải và Cùng lúc (Throughput & Concurrency)

- Để đáp ứng mục tiêu mở rộng quy mô của công ty:

- Số lượng người dùng đồng thời: Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 100 người dùng thao tác cùng lúc mà không làm giảm tốc độ phản hồi vượt quá 20% so với tiêu chuẩn.

- Khả năng xử lý dữ liệu: Hệ thống phải duy trì hiệu năng ổn định ngay cả khi số lượng Task trong một Workspace lên đến 10.000 bản ghi.

- Đồng bộ thời gian thực: Khi có nhiều người cùng chỉnh sửa một dự án, các thay đổi phải được đồng bộ đến màn hình của những người còn lại trong vòng < 500ms.

Độ sẵn sàng và Tin cậy (Availability & Reliability)

- Thời gian hoạt động (Uptime): Hệ thống phải đảm bảo hoạt động liên tục 99.9% thời gian trong tháng (trừ các khoảng thời gian bảo trì định kỳ đã thông báo trước).

- Tự động lưu (Auto-save): Để tránh mất dữ liệu do sự cố mạng, hệ thống phải có cơ chế tự động lưu nháp (Local cache) và đồng bộ lại ngay khi có kết nối.

- Giới hạn lỗi: Tỷ lệ lỗi hệ thống (System Error Rate) không được vượt quá 0.1% trên tổng số giao dịch của người dùng.

Khả năng mở rộng (Scalability)

- Hạ tầng: Kiến trúc phần mềm phải cho phép mở rộng tài nguyên máy chủ (Vertical & Horizontal Scaling) dễ dàng khi số lượng nhân sự công ty tăng lên gấp 5 lần so với hiện tại.

- Lưu trữ: Cơ sở dữ liệu phải được thiết kế để hỗ trợ việc lưu trữ nhật ký Audit Log trong vòng ít nhất 5 năm mà không làm chậm tốc độ truy vấn dự án hiện hành.

## Security

Xác thực người dùng (Authentication)

- Cơ chế đăng nhập: Hệ thống bắt buộc sử dụng Single Sign-On (SSO) thông qua Google Workspace hoặc Microsoft Azure AD của công ty. Tuyệt đối không sử dụng cơ chế lưu mật khẩu riêng trên hệ thống để tránh rò rỉ.

- Quản lý phiên (Session Management):

- Phiên làm việc sẽ tự động hết hạn sau 12 giờ hoạt động liên tục hoặc 30 phút nếu không có tương tác.

- Hỗ trợ tính năng "Đăng xuất từ xa" để người dùng có thể thoát tài khoản trên các thiết bị lạ.

- Xác thực đa nhân tố (MFA): Khuyến khích kích hoạt MFA thông qua trình xác thực của nhà cung cấp SSO để tăng thêm một lớp bảo vệ.

Phân quyền và Ủy quyền (Authorization)

- Hệ thống sử dụng mô hình RBAC (Role-Based Access Control) để kiểm soát quyền hạn:

- Cấp độ Workspace: Chỉ những thành viên được Admin hoặc Manager mời mới có quyền xem dữ liệu trong Workspace đó.

- Cấp độ trường dữ liệu (Field-level Security): Các thông tin nhạy cảm (ví dụ: Ngân sách, Lương nhân sự, Tài liệu kỹ thuật mật) chỉ hiển thị cho các vai trò cụ thể được chỉ định.

- Quyền thực thi: Phân định rõ ràng quyền: Xem (View), Tạo mới (Create), Chỉnh sửa (Edit) và Xóa (Delete). Trong đó, quyền Xóa được giới hạn tối đa cho cấp Admin.

Bảo vệ dữ liệu (Data Protection)

- Mã hóa đường truyền: Toàn bộ dữ liệu trao đổi giữa trình duyệt người dùng và máy chủ phải được mã hóa qua giao thức HTTPS (TLS 1.2 trở lên).

- Mã hóa lưu trữ: Các thông tin nhạy cảm trong cơ sở dữ liệu (Database) và các tệp tin đính kèm phải được mã hóa ở trạng thái nghỉ (Encryption at rest).

- Sao lưu dữ liệu (Backup):

- Hệ thống tự động sao lưu dữ liệu toàn phần (Full Backup) hàng ngày vào lúc 02:00 AM.

- Dữ liệu sao lưu được lưu trữ tại một phân vùng độc lập để đảm bảo khả năng phục hồi khi có sự cố thảm họa (Disaster Recovery).

Lưu vết và Giám sát (Audit & Monitoring)

- Tính bất biến của Log: Như đã đặc tả ở Module 5, nhật ký lưu vết (Audit Log) là dữ liệu không thể xóa, không thể sửa.

- Giám sát hành vi bất thường: Hệ thống ghi lại các lần đăng nhập thất bại liên tiếp hoặc các nỗ lực truy cập vào Workspace không có quyền. Nếu vượt quá 5 lần/phút, hệ thống sẽ tạm khóa tài khoản và gửi cảnh báo cho Admin.

An toàn ứng dụng (Application Safety)

- Chống tấn công phổ biến: Hệ thống phải có cơ chế ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật tiêu chuẩn (OWASP Top 10) như: SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), và Cross-Site Request Forgery (CSRF).

- Kiểm tra định kỳ: Thực hiện rà quét lỗ hổng bảo mật định kỳ ít nhất 6 tháng một lần.